**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2014 году**

1. **Общая часть**

*Наименование подпрограммы* - «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» (далее - подпрограмма).

Соисполнитель государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области по подпрограмме - Инспекция государственного строительного надзора Калужской области (далее - инспекция ГСН).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - повышение эффективности осуществления государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с градостроительным законодательством обязательных требований;

- по организации планомерной и эффективной работы по предупреждению, выявлению и пресечению допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации;

- по обеспечению прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2014 году:*

За отчетный период инспекцией ГСН было проведено 862 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (в том числе – проверок деятельности застройщиков, осуществляющих строительство объектов с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства). Было выдано 219 заключений о соответствии и принято 5 решений об отказе в выдаче заключения.

По результатам проводившихся проверок инспекцией в течение 2014 года возбуждались дела об административных правонарушениях, в том числе в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений, что позволило повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению допущенных нарушений. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам 116 проверок, что составляет 13,4% от общего количества проведенных проверок.

*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:*

Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующему показателю:

* количество проведенных проверок по осуществлению государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области;

Плановое значение выполнено менее чем на 100 % по следующему показателю:

* количество выданных инспекцией ГСН Калужской области заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Количество выданных в 2014 году заключений о соответствии составило 219, что на 0,5% меньше значения, определенного плановым показателем подпрограммы на 2014 год. Отклонение в этом случае связано с тем, что по 5 объектам было принято решение об отказе в выдаче заключения, а по ряду объектов заявления о выдаче заключений были отозваны.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольных событий подпрограмма не предусматривает.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:*

Единственным фактором, оказавшим влияние на ход реализации подпрограммы в 2014 году, можно считать проблемы, с которыми столкнулись некоторые застройщики в процессе строительства объектов (преимущественно экономического характера), такие, как отсутствие финансирования, но в целом данное влияние следует считать не слишком существенным, так как основные плановые показатели в отчетном периоде все же были достигнуты. Других внешних и внутренних факторов, связанных с выполнением функций инспекции, не наблюдалось.

**4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы финансируются из областного бюджета.

В 2014 году на подпрограмму фактически выделено 19449,62 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в таблице № 2.*

**5. Оценка результативности и эффективности подпрограммы**

 Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2014 году составила 98,4 процента.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.10.*